Der Projektantrag ist online abzugeben. Um eine Vorprüfung durch die Schule zu ermöglichen enthält diese Datei die Felder des Online-Antrages.

1. Thema der Projektarbeit
  Automatisierte Anwendung zum einseitigen Synchronisieren von internen Produkten in Akeneo (https://www.akeneo.com/de/) über eine neu erstellte Middleware.
2. Termin, Geplanter Bearbeitungszeitraum

Beginn:	Vorgabe durch IHK, nicht tatsächlicher Zeitraum, sondern Zeitraum nach Genehmigung.
Ende:	Vorgabe durch IHK.

Projektbeschreibung
Die Auto Leebmann GmbH, BMW-Vertragspartner und Betreiber eines führenden Online-Shops in Deutschland, möchte ihr Online-Shop auszubauen. Dazu wird ein Produkt-Informations-Management-System (PIM) eingeführt. Die Befüllung sowie die ständige einseitige Synchronisation soll automatisiert werden.

Problem:

- Artikelstammdaten können aktuell nicht aus dem ERP automatisch importiert, aktualisiert und deaktiviert werden.
- Zeitlicher Aufwand ist groß, um die Daten manuell von Auto Leebmann in Akeneo zu importieren oder aktualisieren.
- Stehen Produkte nicht zur Verfügung, bleiben sie trotzdem für Benutzer sichtbar und werden in Akeneo nicht deaktiviert.
- Das zu erstellende Programm soll sich in das bestehende Eventdriven-Design der Microservices des Shops nahtlos einfügen.

Lösung:

Es wird eine Headless-Middleware auf Basis Typescript erstellt. Diese fügt sich durch das Google-Coud-Function-Framwork optimal in die bestehende Struktur ein. Die Stammdaten liegen in einer internen MYSQL-Datenbank. Um die Daten in das bestehende PUB-SUB-System bei GCP (Google Cloud Platform) zu exportieren wird ein internes Skript in PHP entwickelt. Auf dieses Event greift die oben genannte Middleware zu und verarbeitet den Payload.
Dieser wiederum beinhaltet drei Ausprägungen (Create, Update, Delete).
- Create: Artikel wird aus den Stammdaten des ERP erstellt. Hier muss der Primärschlüssel innerhalb des Akeneo erstellt werden. Dieser ist nicht Auto-Increment gekennzeichnet und ähnelt in der Darstellung einer UID
- Update: Schnell veränderte Daten (Preis, Bestand, … ) werden anhand des Primärschlüssels aktualisiert
- Delete: Artikel wird in Akeneo deaktiviert. Es wird nicht gelöscht da dies ein Löschen innerhalb des Shops als Folge ergeben würde. Dies ist im aktuellen Schritt nicht gewünscht.

Erwartetes Ergebnis

Mit dem fertiggestellten Projekt soll das Importieren, Aktualisieren und Deaktivieren der internen MySQL-Daten von Leebmann in Akeneo automatisiert vereinfacht werden und einheitlich möglich sein.

Schnittstellen

Die Entwicklung des gesamten Projekts wird vom Arbeitsplatz PC durchgeführt.
Das Projekt wurde unter Verwendung des Google Functions-Frameworks für Node.js erstellt und als Entwicklungsumgebung wurde WebStorm verwendet. Zusätzlich findet für den firmeninternen Teil PHP als Programmiersprache mit der Entwicklungsumgebung PhpStorm seinen Platz. Das Projekt wird in einer lokalen, virtuellen Umgebung getestet.

Projektumfeld
Praktikumsbetrieb:	Auto-Leebmann GmbH
Praktikumsbetreuer:	Sabine Tischler
Projektleiter:	Michael Trefz

Verwendete Programmiersprachen:	Typescript, Node.js
Vorgehensmodelle der Softwareentwicklung:	Spiralmodell
Frameworks:	Google Functions-Framework
Entwicklungsumgebung:	WebStorm

Projektphasen mit Zeitplanung

Analyse:

  - Ist-Analyse.	4 h
  - Soll-Analyse.	4 h
  - Anwendungsfalldiagramm (Use Case Diagram).	3 h
11 h
Entwurf:

  - Programmablaufplan.	4 h
  - Schnittstellen zu den verschiedenen Anwendungen entwerfen.	9 h	13 h

Implementierung:

  - Softwareumgebung einrichten (Dbeaver für MySQL, WebStorm)	6 h
  - Aufsetzen einer Testumgebung und Durchführen von Tests	5 h
  - Implementierung	30 h
    - Implementierung der Middleware	30 h
  - Rücksprache mit Projektleiter	4 h
- 45 h
Abnahme und Einführung

  - Abnahme durch Auftraggeber Herr Trefz	1 h

Gesamt:	70 h

Dokumentation zur Projektarbeit

IHK-Projektdokumentation

Anlagen

Präsentationstmittel

Beamer, Laptop

Hinweis!

Ich bestätige, dass der Projektantrag dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Ausbildenden genehmigt wurde. Der Projektantrag enthält keine Betriebsgeheimnisse. Soweit diese für die Antragstellung notwendig sind, wurden nach Rücksprache mit dem Ausbildenden die entsprechenden Stellen unkenntlich gemacht.

Mit dem Absenden des Projektantrages bestätige ich weiterhin, dass der Antrag eigenständig von mir angefertigt wurde. Ferner sichere ich zu, dass im Projektantrag personenbezogene Daten (d. h. Daten über die eine Person identifizierbar oder bestimmbar ist) nur verwendet werden, wenn die betroffene Person hierin eingewilligt hat.

Bei meiner ersten Anmeldung im Online-Portal wurde ich darauf hingewiesen, dass meine Arbeit bei Täuschungshandlungen bzw. Ordnungsverstößen mit „null“ Punkten bewertet werden kann. Ich bin weiter darüber aufgeklärt worden, dass dies auch dann gilt, wenn festgestellt wird, dass meine Arbeit im Ganzen oder zu Teilen mit der eines anderen Prüfungsteilnehmers übereinstimmt. Es ist mir bewusst, dass Kontrollen durchgeführt werden.