Abschlussprüfung Summer 2022

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Automatisierte Anwendung
zum einseitigen Synchronisieren von internen Produkten in Akeneo über eine neu erstellte Middleware

Abgabe Termin: TT:MM: YYYY

Prüfungsbewerber:
Maher Kassem Naser
Bayerisch Haibach 26
94032 Passau

Praktikumsbetrieb:
Auto-Leebmann GmbH
Terminer Str. 1
94036 Passau

Inhaltsverzeichnis
# Einleitung
Die folgende Projektdokumentation schildert den Ablauf des IHK-Abschlussprojektes, welches der Bewerber (Maher Kassem Naser) im Rahmen ihrer Ausbildung zur Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt hat. Ausbildungsbetrieb ist die Auto-Leebmann GmbH, BMW-Vertragspartner und Betreiber eines führenden Online-Shops in Deutschland.

## Projektbeschreibung
Die Auto Leebmann GmbH, BMW-Vertragspartner und Betreiber eines führenden Online-Shops in Deutschland, möchte ihr Online-Shop auszubauen. Dazu wird ein Produkt-Informations-Management-System (PIM) eingeführt. Die Befüllung sowie die ständige einseitige Synchronisation soll automatisiert werden. Es wird eine Headless-Middleware auf Basis Typescript erstellt. Diese fügt sich durch das Google-Coud-Function-Framwork optimal in die bestehende Struktur ein. Die Stammdaten liegen in einer internen MYSQL-Datenbank. Um die Daten in das bestehende PUB-SUB-System bei GCP (Google Cloud Platform) zu exportieren wird ein internes Skript in PHP entwickelt. Auf dieses Event greift die oben genannte Middleware zu und verarbeitet den Payload.
Dieser wiederum beinhaltet drei Ausprägungen (Create, Update, Delete).
- Create: Artikel wird aus den Stammdaten des ERP erstellt. Hier muss der Primärschlüssel innerhalb des Akeneo erstellt werden. Dieser ist nicht Auto-Increment gekennzeichnet und ähnelt in der Darstellung einer UID.
- Update: Schnell veränderte Daten (Preis, Bestand, … ) werden anhand des Primärschlüssels aktualisiert
- Delete: Artikel wird in Akeneo deaktiviert. Es wird nicht gelöscht da dies ein Löschen innerhalb des Shops als Folge ergeben würde. Dies ist im aktuellen Schritt nicht gewünscht.
## Projektziel
Ziel des Projektes ist die Automatisierung der Middleware. Dazu soll das Importieren, Aktualisieren und Deaktivieren der internen MySQL-Daten von Leebmann in Akeneo automatisch vereinfacht werden und einheitlich möglich sein.
## Projektumfeld
Das Projekt wird innerhalb der IT-Abteilung in Zusammenarbeit mit Herrn Trefz durchgeführt.

## Projektbegründung
## Die Artikelstammdaten können aktuell nicht aus dem ERP automatisch importiert, aktualisiert und deaktiviert werden. Auch Zeitlicher Aufwand ist groß, um die Daten manuell von Auto Leebmann in Akeneo zu importieren oder aktualisieren. Außerdem wenn Produkte nicht zur Verfügung stehen, bleiben sie trotzdem für Benutzer sichtbar und werden in Akeneo nicht deaktiviert. Das zu erstellende Programm soll sich in das bestehende Eventdriven-Design der Microservices des Shops nahtlos einfügen.

## Projektschnittstellen
Die Entwicklung des gesamten Projekts wird vom Arbeitsplatz PC durchgeführt.
Das Projekt wurde unter Verwendung des Google Functions-Frameworks für Node.js erstellt und als Entwicklungsumgebung wurde WebStorm verwendet. Zusätzlich findet für den firmeninternen Teil PHP als Programmiersprache mit der Entwicklungsumgebung PhpStorm seinen Platz. Das Projekt wird in einer lokalen, virtuellen Umgebung getestet.

## Projektabgrenzung
# Projektplanung

## Projektphasen
Für die Umsetzung des Projektes standen der Bewerber (Maher Kassem Naser) 70 Stunden zur Verfügung. Die wurden vor Projektbeginn auf verschiedene verteilt, die während der Softwareentwicklung durchlaufen werden. Eine grobe Zeitplanung sowie die Hauptphasen lassen sich der Tabelle 1: Grobe Zeitplanungen entnehmen. Außerdem können die einzelnen Hauptphasen noch in kleinere Unterpunkte zerlegt werden. Eine detaillierte Übersicht dieser Phasen befindet sich im Anhang A.1: Detaillierte Zeitplanung auf S. .
Projektphase	Geplante Zeit
Analysephase	8 h
Entwurfsphase	11 h
Implementierungsphase	40 h
Abnahme und Einführung	1 h
Erstellen der Dokumentation
Gesamt	70 h

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung

## Ressourcenplanung

## Entwicklungsprozess
# Analysephase
Ist-Analyse
Soll-Analyse
Wirtschaftlichkeitsanalyse
Anwendungsfälle
Lastenheft
# Entwurfsanalyse
Architekturdesign
Schnittstellen
Pflichtenheft
# Implementierungsphase
Aufsetzen und Einrichten der benötigten Software
Implementierung der Verbindung zur MYSQL-Datenbank
Implementierung der Verbindung zur Akeneo PIM
Implementierung der Middleware
Rücksprache mit Projektleiter
1. Abnahme- und Einführungsphase
# Fazit
Soll-/Ist-Vergleich
Gewonnene Erkenntnisse
Ausblick
# Anhang
## Detaillierte Zeitplanung

Analysephase	8 h
Ist-Analyse durchführen

## Verwendete Ressourcen
## Lastenheft
## Use-Case-Diagramm
## Programmablaufplan
## UML-Klassendiagramm
## Iterationsplan
## Listing der Klasse Datenbank-Verbindung
## Listing der Klasse Akeneo