Abschlussprüfung Summer 2022

Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

Automatisierte Anwendung
zum einseitigen Synchronisieren von internen Produkten in Akeneo über eine neu erstellte Middleware

Abgabe Termin: TT:MM: YYYY

Prüfungsbewerber:
Maher Kassem Naser
Bayerisch Haibach 26
94032 Passau

Praktikumsbetrieb:
Auto-Leebmann GmbH
Terminer Str. 1
94036 Passau

Inhaltsverzeichnis
# Einleitung
Die folgende Projektdokumentation schildert den Ablauf des IHK-Abschlussprojektes, welches der Autor im Rahmen ihrer Ausbildung zur Fachinformatiker Fachrichtung Anwendungsentwicklung durchgeführt hat. Ausbildungsbetrieb ist die Auto-Leebmann GmbH, BMW-Vertragspartner und Betreiber eines führenden Online-Shops in Deutschland.

## Projektbeschreibung
Die Auto Leebmann GmbH, BMW-Vertragspartner und Betreiber eines führenden Online-Shops in Deutschland, möchte ihr Online-Shop auszubauen. Dazu wird ein Produkt-Informations-Management-System (PIM) eingeführt. Die Befüllung sowie die ständige einseitige Synchronisation sollen automatisiert werden. Es wird eine Headless-Middleware auf Basis Typescript erstellt. Diese fügt sich durch das Google-Coud-Function-Framwork optimal in die bestehende Struktur ein. Die Stammdaten liegen in einer internen MYSQL-Datenbank. Um die Daten in das bestehende PUB-SUB-System bei GCP (Google Cloud Platform) zu exportieren, wird ein internes Skript in PHP entwickelt. Auf dieses Event greift die oben genannte Middleware zu und verarbeitet den Payload.
Dieser wiederum beinhaltet drei Ausprägungen (Create, Update, Delete).
Create: Artikel wird aus den Stammdaten des ERP erstellt. Hier muss der Primärschlüssel innerhalb des Akeneo erstellt werden. Dieser ist nicht Auto-Increment gekennzeichnet und ähnelt in der Darstellung einer UID.
Update: Schnell veränderte Daten (Preis, Bestand, …) werden anhand des Primärschlüssels aktualisiert
Delete: Artikel wird in Akeneo deaktiviert. Es wird nicht gelöscht da dies ein Löschen innerhalb des Shops als Folge ergeben würde. Dies ist im aktuellen Schritt nicht gewünscht.
## Projektziel
Das Ziel des Projektes war die Auto-Leebmann. Dazu soll das Importieren, Aktualisieren und Deaktivieren der internen MySQL-Daten von Leebmann in Akeneo automatisch vereinfacht werden und einheitlich möglich sein.
## Projektumfeld

## Projektbegründung
Die Artikelstammdaten können aktuell nicht aus dem ERP automatisch importiert, aktualisiert und deaktiviert werden. Auch Zeitlicher Aufwand ist groß, um die Daten manuell von Auto Leebmann in Akeneo zu importieren oder aktualisieren. Außerdem wenn Produkte nicht zur Verfügung stehen, bleiben sie trotzdem für Benutzer sichtbar und werden in Akeneo nicht deaktiviert. Das zu erstellende Programm soll sich in das bestehende Eventdriven-Design der Microservices des Shops nahtlos einfügen.
## Projektschnittstellen
Die Entwicklung des gesamten Projekts wird vom Arbeitsplatz PC durchgeführt.
Das Projekt wurde unter Verwendung des Google Functions-Frameworks für Node.js erstellt und als Entwicklungsumgebung wurde WebStorm verwendet. Zusätzlich findet für den firmeninternen Teil PHP als Programmiersprache mit der Entwicklungsumgebung PhpStorm seinen Platz. Das Projekt wird in einer lokalen, virtuellen Umgebung getestet.

## Projektabgrenzung
# Projektplanung
## Projektphasen
Für die Umsetzung des Projektes standen der Autor 70 Stunden zur Verfügung. Die wurden vor Projektbeginn auf verschiedene verteilt, die während der Softwareentwicklung durchlaufen werden. Eine grobe Zeitplanung sowie die Hauptphasen lassen sich der Tabelle 1: Grobe Zeitplanungen entnehmen. Außerdem können die einzelnen Hauptphasen noch in kleinere Unterpunkte zerlegt werden. Eine detaillierte Übersicht dieser Phasen befindet sich im Anhang A.1: Detaillierte Zeitplanung auf S. .
Projektphase	Geplante Zeit
Analysephase	9 h
Entwurfsphase	11 h
Implementierungsphase	45 h
Abnahme und Einführung	1 h
Erstellen der Dokumentation	4
Gesamt	70 h

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung
## Ressourcenplanung
In der Übersicht, welche sich im Anhang A.2: Verwendete Ressourcen auf S. befindet, sind alle Ressourcen aufgelistet, die für das Projekt eingesetzt wurden. Damit sind sowohl Hard- und Softwareressourcen als auch das Personal gemeint. Bei der Auswahl der verwendeten Software wurde darauf geachtet, dass diese kostenfrei (z.B. als Open Source) zur Verfügung steht. Dadurch sollen anfallende Projektkosten möglichst gering gehalten werden.
## Entwicklungsprozess
Vor der Implementierung des Projektes musste ein geeigneter Entwicklungsprozess ausgewählt werden, um eine definierte Vorgehensweise bei der Entwicklung festzulegen. Dabei wurde sich in Absprache mit der Projektbetreuung für einen Spiralmodell entschieden, das dazu diente sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden. Das verkürzen der Zyklen hatte auch den Vorteil das auf Änderungswünsche schnell reagiert werden konnte.
# Analysephase
## Ist-Analyse

## Soll-Analyse
## Wirtschaftlichkeitsanalyse
## Anwendungsfälle
Um eine grobe Übersicht über die Anwendungsfälle zu erhalten, die von demumzusetzenden Programm abgedeckt werden sollen, wurde im Laufe der Analysephase ein Use-Case Diagramm erstellt. Dieses Diagramm befindet sich im Anhang A.5: Use-Case-Diagramm auf S. v und bildet alle Funktionen ab, die aus Endanwendersicht benötigt werden

## Lastenheft
Am Ende der Analysephase wurde zusammen mit den beiden Fachabteilungen Rechnungswesen und
Antragsabteilung ein Lastenheft erstellt. Dieses umfasst alle Anforderungen des Auftraggebers an die
zu erstellende Anwendung. Ein Auszug aus dem Lastenheft befindet sich im Anhang A.4: Lastenheft
(Auszug) auf S. iv.
# Entwurfsanalyse
## Zielplattform
## Schnittstellen
## Pflichtenheft
# Implementierungsphase
## Aufsetzen und Einrichten der benötigten Software
## Implementierung der Verbindung zur MYSQL-Datenbank
## Implementierung der Verbindung zur Akeneo PIM
## Implementierung der Middleware
## Rücksprache mit Projektleiter

1. Abnahme- und Einführungsphase
# Fazit
## Soll-/Ist-Vergleich
## Gewonnene Erkenntnisse
## Ausblick
# Anhang
## Detaillierte Zeitplanung

Analysephase	8 h
Ist-Analyse durchführen

## Verwendete Ressourcen
## Lastenheft
## Use-Case-Diagramm
## Programmablaufplan
## UML-Klassendiagramm
## Iterationsplan
## Listing der Klasse Datenbank-Verbindung
## Listing der Klasse Akeneo